MATRIZ DE GESTIÓN DE INTERESADOS

Proyecto Ayni Bank — Plataforma de Banca 100% Digital

Versión 1.0 · 14 de agosto de 2026 · Elaborado por Joaquín Alfonso Loa Denegri (Jefe de Proyecto)

Se identifican y clasifican los interesados según su poder o influencia sobre el proyecto y su nivel de interés en el resultado, conforme al modelo poder-interés de la Guía PMBOK. Se consigna además su nivel de interacción directa con el sistema, dato que determina las necesidades funcionales y los permisos que el software debe soportar.

1. CUADRANTES DE LA MATRIZ PODER-INTERÉS

|  | INTERÉS BAJO | INTERÉS ALTO |
| --- | --- | --- |
| PODER ALTO | MANTENER SATISFECHO Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Auditoría Interna | GESTIONAR DE CERCA Directorio y accionistas de Ayni Bank Gerencia General Jefatura de Operaciones del segmento Oficial de Cumplimiento Jefe de Proyecto Docente asesor del curso |
| PODER BAJO | MONITOREAR Proveedores de infraestructura Proveedor de correo transaccional | MANTENER INFORMADO Clientes y usuarios finales Equipo de proyecto Soporte y operaciones de TI |

2. REGISTRO DE INTERESADOS

| ID | Interesado | Tipo | Rol en el proyecto | Poder / Influencia | Nivel de interés | Cuadrante y estrategia | Nivel de interacción con el sistema | Expectativas | Estrategia de gestión y comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Directorio y accionistas de Ayni Bank | Externo al equipo / Interno a la organización | Patrocinador del proyecto | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Nula. No opera el sistema; recibe reportes ejecutivos consolidados. | Retorno de la inversión, posicionamiento en el segmento de banca digital y crecimiento sostenido de la base de clientes. | Informe de avance al cierre de cada hito. Participación en las revisiones formales de las semanas 5, 9, 13 y 18. Aprobación explícita de todo cambio en la línea base del alcance. |
| I-02 | Gerencia General de Ayni Bank | Interno a la organización | Patrocinador ejecutivo | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Baja. Consulta indicadores agregados de negocio. | Alineación del proyecto con la estrategia de la entidad y liberación oportuna de los recursos comprometidos. | Reunión de seguimiento al cierre de cada fase. Escalamiento de decisiones que exceden la autoridad del Jefe de Proyecto. |
| I-03 | Jefatura de Operaciones del segmento | Interno a la organización | Usuario de negocio principal | Alto | Alto | Gestionar de cerca | ALTA. Usuario diario del back-office: consulta de clientes, seguimiento de operaciones y atención de incidencias. Roles OPERADOR y SUPERVISOR. | Reducción del costo operativo por cliente, eliminación del proceso presencial de apertura y disponibilidad de herramientas de atención eficaces. | Participación en el refinamiento del backlog del back-office. Asistencia a los Sprint Review. Validación de los criterios de aceptación de las historias operativas. |
| I-04 | Oficial de Cumplimiento | Interno a la organización | Control normativo | Alto | Medio | Gestionar de cerca | ALTA. Revisa las solicitudes de onboarding derivadas a verificación manual y marca operaciones sospechosas. Rol OFICIAL_CUMPLIMIENTO. | Que el proceso de conocimiento del cliente sea confiable y trazable, y que el tratamiento de datos personales y biométricos cumpla la Ley N.º 29733. | Revisión y aprobación del diseño del flujo de KYC y de la pantalla de consentimiento. Validación de la política de retención de datos. |
| I-05 | Auditoría Interna | Interno a la organización | Control y aseguramiento | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | MEDIA. Consulta la pista de auditoría y el histórico de entidades. Rol AUDITOR, exclusivamente de lectura. | Que toda operación sobre datos y dinero quede registrada de forma inalterable y sea reconstruible en cualquier momento pasado. | Revisión del diseño de la pista de auditoría antes de su implementación. Verificación de la segregación de funciones y del principio de cuatro ojos. |
| I-06 | Clientes y usuarios finales | Externo | Usuario del producto | Bajo (individual) / Alto (agregado) | Alto | Mantener informado | MUY ALTA. Usuarios diarios de la banca en línea: onboarding, consulta de saldo, transferencias y gestión de tarjeta. Rol CLIENTE. | Abrir una cuenta sin acudir a una agencia, no pagar comisión de mantenimiento, que el saldo genere rendimiento y disponer de control inmediato sobre su tarjeta. | Pruebas de usabilidad con usuarios reales en los sprints 7 y 8. Retroalimentación incorporada al backlog. Comunicación de novedades mediante el sitio público. |
| I-07 | Joaquín Alfonso Loa Denegri | Interno al equipo | Jefe de Proyecto / Product Owner | Alto | Alto | Gestionar de cerca | ALTA. Valida cada incremento y decide los despliegues a producción. | Entregar el producto comprometido en plazo, con la calidad declarada y sin comprometer la integridad del dinero. | Responsable de toda la comunicación entre el equipo y los demás interesados. Mantiene el Product Backlog priorizado y visible en Jira. |
| I-08 | Equipo de proyecto (Kiara Santti, Gerardo Socualaya, Eduardo Vargas) | Interno al equipo | Developers y Scrum Master | Bajo | Alto | Mantener informado | ALTA. Construyen, prueban y operan el sistema en los entornos de desarrollo y staging. | Claridad en los requisitos, carga de trabajo sostenible y aprendizaje técnico efectivo durante el proyecto. | Daily Scrum diario. Sprint Planning, Review y Retrospective en cada iteración. Acceso permanente al tablero y a la documentación del repositorio. |
| I-09 | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) | Externo | Ente regulador | Muy alto | Bajo | Mantener satisfecho | NULA. No accede al sistema. El diseño incorpora sus exigencias normativas, en particular la publicación transparente de la TREA. | Cumplimiento del marco regulatorio aplicable a productos de ahorro y a la protección del consumidor financiero. | Incorporación de los requisitos normativos como criterios de aceptación no negociables. No requiere comunicación directa en el ámbito académico del proyecto. |
| I-10 | Docente asesor — Dr. Carlos R. P. Tovar | Externo | Evaluador y asesor metodológico | Alto | Alto | Gestionar de cerca | MEDIA. Revisa el sistema desplegado y la evidencia de calidad en cada avance. | Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y aplicación efectiva de prácticas de calidad, seguridad y arquitectura. | Presentación formal de avances en las semanas 5, 9, 13 y 18. Consultas de asesoría durante las sesiones de clase. Entrega de la documentación de gestión y de los informes técnicos. |
| I-11 | Proveedores de infraestructura (Oracle Cloud, GitHub, Cloudflare) | Externo | Proveedor de servicios | Bajo | Bajo | Monitorear | INDIRECTA. Sostienen la plataforma sobre la que corre el sistema, sin acceder a él. | Uso del servicio dentro de los límites de la modalidad contratada. | Monitoreo de cambios en las condiciones de servicio. Sin comunicación bidireccional activa; el riesgo R-10 cubre una eventual discontinuidad. |
| I-12 | Proveedor de correo transaccional (Brevo / Resend) | Externo | Proveedor de servicios | Bajo | Bajo | Monitorear | INDIRECTA. Entrega las notificaciones generadas por el sistema. | Uso dentro de los límites de la capa gratuita y cumplimiento de las políticas antispam. | Monitoreo de la tasa de entrega. Registro de cada intento de envío en la base de datos. |

3. RESUMEN POR NIVEL DE INTERACCIÓN CON EL SISTEMA

Este eje es el que traduce la gestión de interesados en requisitos de software: define qué roles debe soportar el sistema y con qué permisos.

| Nivel de interacción | Interesados | Rol en el sistema | Implicancia funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy alta | Clientes y usuarios finales | CLIENTE | Banca en línea completa: onboarding, cuentas, tarjeta, transferencias y estado de cuenta. |
| Alta | Jefatura de Operaciones; Oficial de Cumplimiento; equipo de proyecto | OPERADOR, SUPERVISOR, OFICIAL_CUMPLIMIENTO | Back-office con segregación de funciones y principio de cuatro ojos: quien inicia una operación sensible no puede aprobarla. |
| Media | Auditoría Interna; docente asesor | AUDITOR | Acceso íntegro de solo lectura, incluida la pista de auditoría; sin capacidad de escritura sobre ningún dato. |
| Baja o nula | Directorio; Gerencia General; SBS | Sin acceso al sistema | Reportes e indicadores consolidados; los requisitos normativos se incorporan como criterios de aceptación no negociables. |
| Indirecta | Proveedores de infraestructura y de correo | No aplica | Sostienen la plataforma sin acceder a ella; su indisponibilidad se gestiona mediante los riesgos R-10 y R-12. |