MÉTRICAS, NIVELES DE SERVICIO Y PLAN DE MONITOREO

Proyecto Ayni Bank — Plataforma de Banca 100 % Digital

Versión 1.0 · 3 de septiembre de 2026 · Elaborado por Joaquín Alfonso Loa Denegri (Scrum Master)

Principio rector: ningún umbral de este documento se fija por intuición. Cada valor objetivo procede de una de tres fuentes —normativa peruana aplicable, estándar de industria medido por un organismo independiente, o línea base propia obtenida por medición— y la fuente se cita en la misma fila que el umbral. Un indicador sin umbral no sirve para alertar, y un umbral sin sustento no sirve para defenderse.

1. MARCO CONCEPTUAL: KPI, SLI, SLO Y SLA

Los cuatro términos se usan a menudo como sinónimos y no lo son. La distinción importa porque determina qué se mide, qué se promete y qué ocurre cuando la promesa se incumple.

| Término | Qué es | Ejemplo en Ayni Bank |
| --- | --- | --- |
| KPI — Key Performance Indicator | Métrica cuantificable que mide el éxito de un proceso. Responde a «¿cómo vamos?». Es el instrumento de medición. | Tasa de finalización del onboarding: 47 % de las solicitudes iniciadas terminan en cuenta abierta. |
| SLI — Service Level Indicator | El KPI concreto que se ha elegido para vigilar un compromiso, con su fórmula exacta y su ventana de cálculo. No todo KPI es un SLI. | Proporción de peticiones a /api/v1/cuentas respondidas en menos de 800 ms, medida sobre ventana móvil de 28 días. |
| SLO — Service Level Objective | El valor objetivo que ese SLI debe alcanzar. Es un objetivo interno del equipo, más exigente que lo prometido al cliente. | El 95 % de esas peticiones responde en menos de 800 ms. |
| SLA — Service Level Agreement | El compromiso formal frente a quien recibe el servicio, con consecuencias declaradas si se incumple. Es más laxo que el SLO, a propósito: el margen entre ambos es el que permite reaccionar antes de incumplir. | Disponibilidad mensual del canal digital no inferior al 99.5 %. |

Por qué el SLO es más estricto que el SLA. Si ambos coincidieran, el equipo se enteraría de que ha incumplido el compromiso en el mismo instante en que lo incumple, sin margen para evitarlo. Fijando el objetivo interno por encima del compromiso externo, el incumplimiento del SLO es una alerta y no una falta. Es la práctica que Google documenta en su ingeniería de fiabilidad y la razón por la que este documento distingue, en cada indicador, un umbral objetivo de un umbral de alerta.

2. METODOLOGÍA PARA FIJAR LOS UMBRALES

El problema de un umbral mal calibrado no es que sea alto o bajo, sino el ruido: un umbral demasiado sensible dispara alertas continuamente hasta que el equipo deja de mirarlas, y uno demasiado laxo no dispara nunca y los incidentes pasan inadvertidos. Para evitar ambos extremos, cada umbral de este documento se clasifica según su procedencia:

| Tipo de fuente | Qué aporta | Cómo se aplica aquí |
| --- | --- | --- |
| N · Normativa | Obligación legal o regulatoria peruana. No es negociable ni se justifica por conveniencia técnica. | Resolución SBS N.º 504-2021 (seguridad de la información y ciberseguridad) y Resolución SBS N.º 877-2020 (continuidad del negocio). Ley N.º 29733 de protección de datos personales. |
| E · Estándar de industria | Valor medido y publicado por un organismo independiente sobre una población amplia. Permite comparar contra el sector y no contra uno mismo. | Umbrales de Core Web Vitals de Google, medidos al percentil 75 de datos de campo. Tasas de error del reconocimiento facial del NIST. Tasa de abandono del onboarting financiero de Signicat. |
| B · Línea base propia | Medición realizada sobre nuestro propio sistema. Es la única fuente válida cuando no existe referencia externa comparable. | Tasa de acierto del cotejo facial sobre el conjunto de imágenes de control del proyecto; latencia de la API medida sobre el hardware real de despliegue. |

Una advertencia sobre el tipo B. Una línea base propia no es un estándar: describe cómo se comporta este sistema, no cómo debería comportarse. Se usa únicamente donde no existe referencia externa aplicable, y se declara como tal para que nadie la lea como si tuviera el respaldo de un organismo independiente.

3. KPIs Y MÉTRICAS DEL SISTEMA

Los indicadores se agrupan en las cuatro capas en que un fallo puede originarse: negocio, aplicación, identidad y seguridad, e infraestructura. La columna Tipo remite a la metodología de la sección anterior.

| ID | Indicador | Definición y fórmula | Objetivo (SLO) | Alerta | Tipo | Sustento del umbral | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPA DE NEGOCIO — lo que le importa a quien es dueño del producto |  |  |  |  |  |  |  |
| KPI-01 | Tasa de finalización del onboarding | Solicitudes que terminan en cuenta abierta ÷ solicitudes iniciadas. Ventana: 28 días. | ≥ 45 % | < 35 % | E | Signicat, «The Battle to Onboard» 2022: el 68 % de los consumidores abandonó una solicitud financiera en el último año, de modo que la referencia sectorial de finalización es del 32 %. Se fija el objetivo por encima de la media porque el diseño ataca de forma explícita las dos causas principales que ese estudio identifica: no disponer del documento en ese momento (38 %) —resuelto con «guardar y salir» y con la subida de archivo— y tener que aportar demasiada información personal (21 %) —resuelto porque el OCR rellena en lugar de preguntar—. | HU-01, HU-02, HU-03 |
| KPI-02 | Tiempo de apertura de cuenta | Minutos transcurridos entre el inicio del registro y la cuenta activa. Se reporta la mediana y el percentil 90. | p50 ≤ 5 min p90 ≤ 8 min | p90 > 12 min | B | La landing promete «ábrela en 5 minutos». Este indicador existe para que esa promesa comercial sea auditable y no una figura retórica. El percentil 90 se vigila además de la mediana porque una mediana buena puede esconder una cola larga que afecte a uno de cada diez solicitantes. | HU-01 … HU-05 |
| KPI-03 | Tasa de derivación a revisión manual | Solicitudes derivadas al Oficial de Cumplimiento ÷ solicitudes con biometría completada. | ≤ 15 % | > 25 % | B | Es el indicador que traduce la calidad del OCR y del cotejo facial a coste operativo: cada derivación es trabajo humano. Un valor alto no significa que el sistema sea inseguro, sino que está siendo impreciso y trasladando su imprecisión a una persona. Se calibra contra el conjunto de imágenes de control en cada sprint. | HU-02, HU-03 |
| KPI-04 | Tasa de operaciones monetarias completadas | Operaciones confirmadas ÷ operaciones iniciadas, excluyendo las rechazadas por saldo insuficiente. | ≥ 99.5 % | < 99.0 % | B | Una operación iniciada y no completada por causa técnica es el peor fallo posible en banca: el cliente no sabe si su dinero se movió. El umbral es exigente a propósito y se apoya en que toda operación es idempotente y se asienta en una única transacción ACID. | HU-07, HU-11 |
| KPI-05 | Usuarios concurrentes activos | Sesiones con al menos una petición en los últimos 15 minutos. | Capacidad ≥ 200 | > 160 sostenido | B | No es un objetivo de negocio sino de capacidad: marca a partir de qué punto la infraestructura debe crecer. El umbral de alerta se sitúa en el 80 % de la capacidad probada, para que el aviso llegue antes de la saturación y no durante. | HU-14 |
| CAPA DE APLICACIÓN — lo que el usuario percibe directamente |  |  |  |  |  |  |  |
| KPI-06 | LCP · Largest Contentful Paint | Tiempo hasta que se pinta el elemento de contenido mayor. Percentil 75 de sesiones reales, ventana móvil de 28 días. | ≤ 2.5 s | > 4.0 s | E | Umbral «bueno» de Core Web Vitals definido por Google. La evaluación se hace al percentil 75 —no a la media— para que la experiencia de la cuarta parte más lenta de los usuarios no quede oculta tras un promedio favorable. | HU-14, HU-17 |
| KPI-07 | INP · Interaction to Next Paint | Latencia entre una interacción del usuario y el siguiente pintado. Percentil 75. | ≤ 200 ms | > 500 ms | E | Umbral «bueno» de Core Web Vitals. Sustituyó a FID en marzo de 2024 porque mide la interacción completa y no solo la primera. | HU-14, HU-17 |
| KPI-08 | CLS · Cumulative Layout Shift | Suma de los desplazamientos inesperados de contenido durante la vida de la página. Percentil 75. | ≤ 0.1 | > 0.25 | E | Umbral «bueno» de Core Web Vitals. En banca importa más que en otros sectores: un desplazamiento inesperado sobre un botón de confirmación puede provocar que el usuario apruebe una operación que no pretendía. | HU-14, HU-17 |
| KPI-09 | Latencia de la API | Percentil 95 del tiempo de respuesta del gateway, separando consulta de operación monetaria. | Consulta ≤ 800 ms Operación ≤ 1500 ms | > 1200 ms > 2500 ms | B | Derivado de KPI-06: si el objetivo de pintado completo es 2.5 s, el trabajo de servidor no puede consumirlo entero. Se separan lectura y escritura porque una operación monetaria hace más trabajo legítimo —bloqueo, asientos, bandeja de salida— y penalizarla con el mismo umbral llevaría a sacrificar garantías contables por velocidad. | HU-08, HU-14 |
| KPI-10 | Tasa de errores del servidor | Respuestas 5xx ÷ total de respuestas. Se reporta aparte la tasa de 4xx. | ≤ 0.5 % | > 1.0 % | B | Los 5xx son fallos nuestros y los 4xx del cliente: mezclarlos oculta el problema. Un repunte de 4xx sin repunte de 5xx no es una avería sino una señal de diseño —campos mal explicados, validaciones sorprendentes— o de un intento de abuso. | HU-14 |
| KPI-11 | Rendimiento sostenido | Solicitudes por segundo atendidas sin degradar KPI-09. | ≥ 50 rps | < 35 rps | B | Medido sobre el hardware real de despliegue —4 vCPU ARM Ampere, 24 GB— y no sobre la máquina de desarrollo. Una cifra obtenida en un portátil no describe el sistema que el usuario va a usar. | HU-14 |
| KPI-12 | Accesibilidad automatizada | Puntuación de accesibilidad de Lighthouse y número de incumplimientos de WCAG 2.1 AA detectados por axe-core. | ≥ 95 puntos 0 críticos | < 90 puntos | E | WCAG 2.1 nivel AA, comprometido en el alcance del proyecto. La verificación automatizada cubre en torno a un tercio de los criterios: el resto exige revisión manual, y por eso el indicador se acompaña de una lista de comprobación manual y no se presenta como suficiente por sí solo. | HU-17 |
| CAPA DE IDENTIDAD Y SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| KPI-13 | Precisión del cotejo facial | Sobre el conjunto de imágenes de control: tasa de falso no-emparejamiento (FNMR) y de falso emparejamiento (FMR). | FNMR ≤ 10 % FMR ≤ 0.1 % | FNMR > 15 % | B + E | El NIST, en su evaluación FRVT 1:1, sitúa a los mejores algoritmos en un FNMR cercano al 0.3 % con un FMR de 1 entre 100 000, sobre imágenes de calidad controlada. Nuestro objetivo es deliberadamente muy inferior y no debe compararse con esa cifra: trabajamos con cámaras web no calibradas, iluminación no controlada y una biblioteca de código abierto, no con un algoritmo comercial evaluado por el NIST. La referencia se cita para situar la distancia con el estado del arte de forma honesta, no para atribuirnos su rendimiento. | HU-03 |
| KPI-14 | Eficacia de la prueba de vivacidad | APCER: proporción de ataques de presentación clasificados como legítimos. BPCER: proporción de presentaciones legítimas rechazadas. | APCER ≤ 10 % BPCER ≤ 5 % | APCER > 20 % | E | Métricas y nomenclatura definidas por la norma ISO/IEC 30107-3. El alcance declarado es únicamente el nivel 1 —fotografía impresa y reproducción en pantalla—. El nivel 2 —máscaras de silicona, medios sintéticos— queda expresamente fuera: exige laboratorio acreditado y no puede afirmarse sin él. | HU-03 |
| KPI-15 | Bloqueos por intentos fallidos | Cuentas con bloqueo temporal activo ÷ cuentas activas, y su distribución horaria. | ≤ 2 % | > 5 % o pico anómalo | B | Un valor elevado admite dos lecturas opuestas —usuarios que olvidan su contraseña, o un ataque de fuerza bruta en curso— y se distinguen por la concentración temporal y por el número de cuentas distintas afectadas. Es un indicador de seguridad, no de usabilidad. | HU-04 |
| KPI-16 | Cobertura del segundo factor | Titulares con un segundo factor verificado ÷ titulares activos. | 100 % | < 100 % | N | La Resolución SBS N.º 504-2021 exige autenticación reforzada para las operaciones sensibles del sector financiero. El umbral no admite gradación: una sola cuenta operativa sin segundo factor es un incumplimiento, no una desviación estadística. | HU-04, HU-22 |
| CAPA DE INFRAESTRUCTURA — la salud del servidor determina la del servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| KPI-17 | Disponibilidad mensual | Minutos con el servicio respondiendo correctamente ÷ minutos del mes, excluyendo ventanas de mantenimiento anunciadas. | ≥ 99.6 % (SLO) | < 99.5 % (SLA) | N + B | La Resolución SBS N.º 877-2020 obliga a gestionar la continuidad del negocio con objetivos de recuperación definidos, sin fijar un porcentaje. El valor se deriva entonces de la infraestructura realmente contratada: un único nodo, sin balanceador ni réplica. La justificación completa está en la sección 4. | HU-16, HU-20 |
| KPI-18 | Uso de CPU y memoria | Media móvil de 5 minutos por contenedor. | CPU < 70 % RAM < 80 % | CPU > 85 % RAM > 90 % | B | El margen del 30 % en CPU no es holgura desperdiciada: absorbe los picos de trabajo del hashing Argon2id, que consume memoria y procesador a propósito para encarecer los ataques por fuerza bruta. | HU-14 |
| KPI-19 | Latencia de PostgreSQL | Percentil 95 del tiempo de consulta, y número de consultas que superan 1 s. | p95 ≤ 100 ms | > 250 ms | B | Es el primer sitio donde se manifiesta la degradación gradual: los índices que bastan con mil filas dejan de bastar con un millón. Se vigila la tendencia además del valor absoluto, para anticipar la saturación en lugar de constatarla. | HU-14 |
| KPI-20 | Retraso de la bandeja de salida | Antigüedad del evento más antiguo pendiente de publicar en la tabla outbox. | ≤ 30 s | > 120 s | B | Mide la salud de la mensajería asíncrona vista desde el negocio. Si crece, la cuenta del cliente tarda en abrirse aunque su solicitud ya esté aprobada, y el usuario percibe un fallo donde solo hay retraso. | HU-05 |
| KPI-21 | MTTR · Tiempo medio de restablecimiento | Minutos entre la detección de un incidente y su resolución confirmada. | ≤ 4 h | > 8 h | N | Coherente con el objetivo de tiempo de recuperación (RTO) que la Resolución SBS N.º 877-2020 exige definir para los procesos críticos. Se mide desde la detección y no desde el reporte, para que un incidente detectado tarde no salga premiado en la estadística. | HU-16 |

4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

Partes. El compromiso se establece entre el equipo de desarrollo de Ayni Bank, que presta el servicio, y el Product Owner, que lo recibe en representación de las personas usuarias.

4.1 Servicios cubiertos y excluidos

| Cubierto por este acuerdo | Excluido del acuerdo |
| --- | --- |
| Apertura de cuenta de ahorro en soles, incluidos el registro, la verificación de identidad y la activación. Ingreso a la banca por internet con segundo factor. Consulta de saldo y de movimientos. Transferencias entre cuentas Ayni. Sitio público y proceso de registro. | Ventanas de mantenimiento anunciadas con 48 horas de antelación, hasta un máximo de 4 horas al mes y siempre entre las 02:00 y las 05:00 hora de Lima. Fallos de terceros fuera de nuestro control: servicio de tipo de cambio de SUNAT o del BCRP, proveedor de correo transaccional, y la propia conectividad del usuario. Fuerza mayor, incluida la interrupción del suministro eléctrico o de conectividad en el centro de datos del proveedor. Funcionalidades marcadas como no disponibles en la interfaz, que no forman parte del servicio comprometido. |

4.2 Compromisos

| Compromiso | SLA (externo) | SLO (interno) | Indicador que lo audita |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del canal digital | ≥ 99.5 % mensual | ≥ 99.6 % mensual | KPI-17 |
| Tiempo de respuesta en consultas | p95 ≤ 1.2 s | p95 ≤ 800 ms | KPI-09 |
| Tiempo de respuesta en operaciones monetarias | p95 ≤ 2.5 s | p95 ≤ 1.5 s | KPI-09 |
| Carga de la interfaz | LCP p75 ≤ 4.0 s | LCP p75 ≤ 2.5 s | KPI-06 |
| Integridad de las operaciones monetarias | 100 % | 100 % | KPI-04, cuadre del libro mayor |
| Restablecimiento tras incidente crítico | ≤ 8 h | ≤ 4 h | KPI-21 |
| Pérdida máxima de datos tolerada (RPO) | ≤ 24 h | ≤ 1 h | Verificación de la copia de seguridad |

La integridad no admite objetivo porcentual. Todos los demás compromisos toleran una fracción de incumplimiento; este no. El saldo de una cuenta es la suma de sus asientos de doble partida y debe cuadrar siempre. Un 99.99 % de integridad contable significaría que una de cada diez mil operaciones descuadra el balance, y eso no es un servicio degradado sino un sistema roto.

4.3 Por qué 99.5 % y no 99.9 %

Prometer 99.9 % habría quedado mejor sobre el papel y habría sido falso. La diferencia entre ambas cifras es concreta:

| Objetivo | Indisponibilidad tolerada al mes | ¿Es alcanzable con nuestra infraestructura? |
| --- | --- | --- |
| 99.9 % | 43 minutos | No. Un solo reinicio de la pila de contenedores consume cerca de 90 segundos, y una migración de base de datos con incidencia se lleva la mitad del presupuesto mensual. Exigiría un segundo nodo, un balanceador y PostgreSQL replicado. |
| 99.5 % | 3 horas y 36 minutos | Sí. Deja margen para el mantenimiento programado, un despliegue con reversión y un incidente moderado dentro del mismo mes, sobre un único nodo sin redundancia. |
| 99.0 % | 7 horas y 12 minutos | Alcanzable con holgura, pero por debajo de lo que un usuario espera de un servicio bancario. Se descarta por poco exigente. |

La infraestructura de producción es un único nodo de Oracle Cloud Always Free —4 vCPU ARM Ampere, 24 GB de memoria, 200 GB de disco— sin balanceador, sin réplica de base de datos y sin segunda zona de disponibilidad. Comprometer 99.9 % sobre esa base sería comprometer algo que la arquitectura no puede sostener. Alcanzarlo requeriría alta disponibilidad real, cuyo coste el documento de diseño estima entre 300 y 450 dólares mensuales en un proveedor comercial: está documentado como escenario de operación comercial y expresamente fuera del alcance de este ciclo.

Presupuesto de error. El 0.5 % restante no es un fallo tolerado sino un presupuesto que se administra: 3 h 36 min al mes que el equipo puede gastar en despliegues, migraciones y experimentos. Si se consume la mitad antes del día 15, se congelan los cambios no críticos hasta el cierre del mes. Convierte la fiabilidad en una decisión explícita en lugar de un accidente.

5. PLAN DE MEDICIÓN Y MONITOREO

5.1 Herramientas y qué recoge cada una

| Herramienta | Qué recoge | Estrategia | Indicadores que alimenta | Retención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometheus | Métricas numéricas de aplicación e infraestructura expuestas por cada servicio en /actuator/prometheus. | Pull — el servidor consulta a los servicios cada 15 s. | KPI-09, 10, 11, 17, 18, 19, 20 | 15 días |
| Grafana | No recoge: visualiza. Tableros por capa y alertas por umbral. | Consulta a Prometheus y a Loki. | Todos los anteriores | n/a |
| Loki + Promtail | Registros de eventos de los seis contenedores, correlacionados por identificador de traza. | Push — el agente empuja al servidor. | KPI-10, KPI-15, KPI-21 | 30 días |
| web-vitals (biblioteca) | LCP, INP y CLS medidos en el navegador de personas reales y enviados al servidor. | Push desde el cliente al cerrar la página. | KPI-06, 07, 08 | 28 días móviles |
| Lighthouse CI | Auditoría de rendimiento, accesibilidad y buenas prácticas sobre un build de producción. | Ejecución programada en cada integración. | KPI-06, 07, 08, 12 | Histórico completo |
| Pista de auditoría (PostgreSQL) | Todo acceso, toda operación monetaria y toda decisión del KYC, con actor, momento y resultado. | Escritura síncrona en la misma transacción del hecho auditado. | KPI-03, 04, 13, 14, 15, 16 | Ver 5.4 |
| Jira | Estado, estimación y tiempo de ciclo de cada ítem del backlog. | Registro manual del equipo en las ceremonias. | KPI-22, 23, 24 | Vida del proyecto |

5.2 Cadencia de revisión

| Momento | Qué se revisa | Quién | Qué decisión se toma |
| --- | --- | --- | --- |
| Alerta automática | Cualquier indicador que cruce su umbral de alerta. | Quien esté de guardia | Se abre incidente y se clasifica por nivel (sección 5.3). |
| Diaria — Daily Scrum | Tablero de salud: disponibilidad, errores 5xx y retraso de la bandeja de salida. | Development Team | Si algo está en ámbar, se asigna a alguien ese mismo día. |
| Quincenal — Sprint Review | KPIs de negocio y de aplicación del sprint cerrado, contra sus objetivos. | Scrum Master y Product Owner | Se ajusta el backlog si un indicador de negocio no mejora. |
| Quincenal — Retrospective | Indicadores de proceso e incidentes ocurridos, con su causa documentada. | Todo el equipo | Se recalibra el umbral si generó ruido o si nunca disparó. |
| Mensual | Cumplimiento del SLA y consumo del presupuesto de error. | Scrum Master | Se congelan los cambios no críticos si el presupuesto está agotado. |

5.3 Clasificación y escalamiento de incidentes

| Nivel | Alcance | Ejemplo | Respuesta comprometida | Escalamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 · Soporte básico | Afecta a un usuario o a una funcionalidad accesoria. | Un correo de verificación que no llega. | Siguiente día hábil | Development Team |
| N2 · Técnico | Afecta a una funcionalidad completa pero el resto del servicio opera. | El OCR rechaza todas las capturas y todo se deriva a revisión manual. | 4 horas hábiles | Development Team y Scrum Master |
| N3 · Arquitectura o plataforma | Afecta a todo el servicio o compromete dinero o datos. | El servicio no responde; un descuadre en el libro mayor; una filtración de datos personales. | Inmediata, con dedicación exclusiva | Todo el equipo, Product Owner y —si hay datos personales implicados— notificación conforme a la Ley N.º 29733 |

El nivel 3 es el que gobierna los umbrales. Un problema de soporte afecta a una funcionalidad; uno de arquitectura afecta a todo lo que se apoya en ella. Por eso los indicadores de infraestructura tienen umbrales de alerta más estrechos que los de negocio: no porque importen más, sino porque su radio de daño es mayor.

Todo incidente se documenta con su causa. No hacerlo es el error más común y el más caro: sin causa registrada, el mismo fallo se investiga desde cero cada vez que reaparece, y nunca se sabe si un umbral está mal calibrado o si el sistema está realmente degradándose.

5.4 Retención de registros

| Tipo de registro | Plazo | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros de aplicación y de infraestructura | 30 días | Loki | Suficiente para diagnosticar un incidente y su reaparición. Más allá, el coste de almacenamiento supera el valor diagnóstico. |
| Métricas numéricas | 15 días en detalle · 1 año agregadas | Prometheus | El detalle sirve para diagnosticar; el agregado, para el análisis de tendencia y la predicción de saturación. |
| Pista de auditoría de accesos y operaciones monetarias | 10 años | PostgreSQL, tabla inmutable | Decisión del proyecto, pendiente de confirmación normativa. La Resolución SBS N.º 504-2021 exige trazabilidad sin fijar un plazo público que hayamos podido verificar; el valor se alinea de forma conservadora con los plazos de conservación de documentación contable en el Perú. Debe confirmarse con el marco SBS aplicable antes de una operación real. |
| Imágenes de documento y biometría | Según política de retención del KYC, con borrado a solicitud del titular | MinIO, cifradas | Ley N.º 29733: son datos sensibles y su conservación indefinida no es defendible. El titular puede revocar el consentimiento y exigir su eliminación. |

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Los anteriores miden el producto. Estos miden si el equipo es capaz de construirlo, y se obtienen directamente de Jira sin instrumentación adicional.

| ID | Indicador | Definición | Objetivo | Alerta | Para qué sirve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-22 | Cumplimiento del sprint | Puntos completados ÷ puntos comprometidos. | ≥ 85 % | < 70 % | Es el indicador adelantado de los riesgos R-03 y R-06. Dos sprints seguidos por debajo del 70 % obligan a reducir el compromiso, no a pedir más esfuerzo. |
| KPI-23 | Cobertura de pruebas del código nuevo | Líneas cubiertas ÷ líneas nuevas o modificadas, medido por SonarCloud. | ≥ 80 % | < 80 % | Puerta de calidad bloqueante. No admite margen: el umbral es el objetivo y la alerta a la vez. |
| KPI-24 | Tiempo de ciclo de un Pull Request | Horas entre la apertura y la fusión. | ≤ 48 h | > 96 h | Un PR que envejece acumula conflictos y desincentiva la revisión cuidadosa. Mide la fluidez de la colaboración, no la velocidad individual. |
| KPI-25 | Distribución del trabajo | Ítems cerrados por integrante y peso acumulado. | Reparto equilibrado | Concentración > 50 % en una persona | Vigila el riesgo R-11: la concentración del conocimiento es más peligrosa que la falta de manos. |

7. LIMITACIONES DECLARADAS DE LA MEDICIÓN ACTUAL

Lo que este plan aún no puede medir se declara aquí de forma explícita, porque presentar un plan de monitoreo sin decir qué parte está operativa induciría a error sobre el estado real del proyecto.

| Limitación | Consecuencia | Cuándo se resuelve |
| --- | --- | --- |
| No hay datos de campo de Core Web Vitals. Las mediciones disponibles son de laboratorio: Lighthouse sobre un build de producción servido en local. | Los valores de KPI-06, 07 y 08 son representativos del código pero no de la red, el dispositivo ni la distancia al servidor de un usuario peruano real. Google evalúa Core Web Vitals sobre datos de campo al percentil 75, y esos datos solo existen con tráfico real sobre un entorno desplegado. | Con `HU-20 · AYNI-31`, que provisiona el entorno de producción en el Sprint 2. La instrumentación con la biblioteca `web-vitals` queda definida y se activa con el despliegue. |
| No hay serie histórica. El sistema lleva un sprint en funcionamiento. | No existe línea base para distinguir un pico normal de una anomalía real, que es el requisito previo de cualquier alerta bien calibrada. Los umbrales de tipo B son estimaciones de partida, no observaciones. | Se recalibran en cada Sprint Retrospective con los datos del sprint cerrado, y el cambio se registra con su motivo. |
| Los umbrales de negocio no se han contrastado con usuarios reales. No hay tráfico. | KPI-01, 02 y 03 se apoyan hoy en la referencia sectorial y en el diseño, no en observación propia. | Con las pruebas con usuarios previstas para el Sprint 7, dentro de HU-17. |
| El nivel 2 de la prueba de vivacidad no es verificable por nosotros. | KPI-14 declara alcance de nivel 1 únicamente. Afirmar resistencia a máscaras de silicona o a medios sintéticos exigiría un laboratorio acreditado. | Fuera del alcance del proyecto. Se declara como limitación permanente y no como pendiente. |

8. FUENTES CONSULTADAS

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú — Resolución S.B.S. N.º 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. Vigente desde el 1 de julio de 2021. https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/2046/v2.0/Adjuntos/504-2021.R.pdf

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú — Resolución S.B.S. N.º 877-2020, Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio. Vigente desde el 1 de enero de 2022; sustituye a la Circular G-139-2009. https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1894/v1.0/Adjuntos/877-2020.R.pdf

Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS.

Signicat — The Battle to Onboard 2022. Informe sobre abandono en el alta digital de servicios financieros en Europa. https://www.signicat.com/the-battle-to-onboard-2022

Google, Deloitte y 55 — Milliseconds Make Millions (2020). Estudio sobre 37 marcas y más de 30 millones de sesiones móviles: una mejora de 0.1 s en el tiempo de carga eleva la conversión un 8.4 % en comercio y un 10.1 % en viajes. https://web.dev/case-studies/milliseconds-make-millions

Google — Defining the Core Web Vitals metrics thresholds. Metodología de definición de los umbrales de LCP, INP y CLS y justificación del percentil 75. https://web.dev/articles/defining-core-web-vitals-thresholds

National Institute of Standards and Technology — Ongoing Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 1: Verification, NISTIR 8331. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2020/NIST.IR.8331.pdf

ISO/IEC 30107-3 — Information technology, Biometric presentation attack detection, Part 3: Testing and reporting. Define las métricas APCER y BPCER.

W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivel AA. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. y Murphy, N. R. — Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. O'Reilly, 2016. Capítulos sobre objetivos de nivel de servicio y presupuesto de error.